## Slide 1
한국어 성경 앱
로드맵 및 작업 제안
Updated 2026-06-20 | 완전 무료 오프라인 한국어 성경 앱

## Slide 2
프로젝트 개요
비전
완전 무료 오프라인 한국어 성경 앱 (Public Domain - 개역개정 등)
주요 목표
• 인터넷 없이 성경 읽기, 검색, 북마크 지원 (메모 기능 제외)
• 접근성 중심 UI (큰 글씨, 다크모드)
• Flutter로 모든 플랫폼 지원 (Android, iOS, Web, Desktop)
데이터
Public Domain 한국어 성경 데이터 활용

## Slide 3
현재 상태 (2026-06-20)
완료
• Flutter 프로젝트 초기화 및 다중 플랫폼 준비
• Hive, Provider 등 의존성 설정 완료
• 성경 데이터 assets/data/에 배치
• 기본 앱 스켈레톤 (Hive init + 한국어 UI)
• flutter analyze 클린 + Windows 빌드 성공
진행 중 / 미완성
• 실제 성경 데이터 로딩 및 UI 미구현
• Hive 모델/어댑터 미구현
• 로드맵/백로그 문서 이제 작성 완료

## Slide 4
기술 스택
핵심
• Flutter (크로스 플랫폼)
• Hive (오프라인 NoSQL DB) + hive_generator
• Provider (상태 관리)
UI & 기타
• Material Design + 접근성 (폰트 크기)
• Assets: assets/data/ (성경 JSON)
향후 고려
• shared_preferences (설정 저장)
• 데이터 최적화 (lazy load, 인덱싱)

## Slide 5
개발 단계 개요 (Phases)
Phase 0
기반 구축
완료
Phase 1
데이터 계층
최우선
Phase 2
핵심 읽기 MVP
MVP
Phase 3
사용자 기능
중요
Phase 4
UI/UX 고도화
품질
Phase 5
배포 & 플랫폼
릴리스
Phase 1부터 시작하여 데이터 계층을 완성한 후, 순차적으로 MVP → 기능 → 품질 → 배포로 진행합니다. 각 Phase의 상세 작업은 다음 슬라이드 참조.

## Slide 6
Phase 1: 데이터 계층 (최우선)
성경 데이터 모델 정의 (BibleBook, Chapter, Verse, VerseRef)
Hive 어댑터 생성 (@HiveType, @HiveField)
build_runner 실행으로 어댑터 코드 생성
JSON 파서 서비스 구현 (rootBundle 사용)
앱 시작 시 데이터 로드 + Hive Box 시드
데이터 검증 및 로딩 성능 측정

## Slide 7
Phase 2: 핵심 읽기 MVP
책 목록 화면 (구약/신약 분류)
장 선택 화면 (그리드 또는 목록)
본문 뷰어 (절 단위 표시, 스크롤)
이전/다음 장·책 네비게이션
현재 읽기 위치 저장 (Provider + 로컬)
하단 네비게이션 연결 (성경/북마크/검색)

## Slide 8
Phase 3+: 사용자 기능 및 고도화
북마크 (Hive 저장), 찬송가/신경/기도/교독문, About (메모 기능 배제)
본문 검색 기능
설정 화면 (글꼴 크기, 테마, 버전)
다크모드 완성 + 접근성 강화
Android / iOS / Web 빌드 검증
앱 아이콘, 릴리스 준비 및 스토어 제출

## Slide 9
우선순위 작업 순서 (요약)
1. Phase 1: 데이터 모델 정의 (BibleBook, Chapter, Verse)
2. Hive 어댑터 생성 및 build_runner 실행
3. JSON 파서 + 앱 시작 시 데이터 로드 구현
4. Phase 2: 책 목록 + 장 선택 + 본문 뷰어 UI
5. 네비게이션 및 현재 위치 저장
6. 북마크 / 검색 기능 (Hive 기반)
7. 설정 화면 및 UI 고도화
8. Android/iOS 빌드 검증 및 릴리스 준비
상세 백로그: docs/Task_Prioritized_Backlog_and_Schedule_2026-06-19.md 참조

## Slide 10
리스크 및 다음 단계
주요 리스크
• 대용량 JSON 데이터 (7MB+) 로딩 성능
• 모바일에서의 메모리/성능 최적화
• 데이터 정확성 검증 필요
• 문서(백로그/스펙) 지속 업데이트
즉시 추천 작업
1. 데이터 모델 + Hive 어댑터 (Phase 1)
2. JSON 로더 구현
3. 기본 성경 읽기 UI (Phase 2)
4. Windows 앱 실행 테스트
로드맵 문서: docs/Project_Status_and_Updated_Roadmap_2026-06-19.md 백로그 문서: docs/Task_Prioritized_Backlog_and_Schedule_2026-06-19.md 이 문서를 기반으로 Phase 1부터 순차 진행을 권장합니다.